Приложение №2

к постановлению главы

сельского поселения Менеузтамакский сельсовет муниципального района Миякинский район РБ

от 01.03.2016 №7

ПЛАН

мероприятий по безаварийному пропуску весеннего паводка 2016 г. на территории сельского поселения Менеузтамакский сельсовет

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные за исполнение | Отметка об исполнении |
| 1. | Определение сроков, границ и размеров (площади) зон возможного затопления, количества населенных пунктов, объектов экономики, дорог, мостов, линий связи и электропередачи, площади сельскохозяйственных угодий и других объектов, попадающих в зоны возможных подтоплений и затоплений. |  до 01.03.2016 |  | Приложение к плану №1 |
| 2. | Определение возможного количества пострадавшего населения, а также временно отселяемых из зоны затопления. |  до 05.03.2016 | Хабибова И.Р.Галишина Р.Ш.Гиззатуллина Р.З. | Приложение к плану №2 |
| 3. | Выявление аварийных построек, жилых домов и т. п., которые могут быть разрушены в первую очередь. |  до15.03.2016 | Хабибова И.Р.Галишина Р.Ш.Гиззатуллина Р.З. | Приложение к плану №3  |
| 4. | Организовать работу по обеспечению страховой защиты населения, жилья, расположенного в зонах подтопления и затопления. |  до 20.03.2016 | Хабибова И.Р.Гиззатуллина Р. |  |
| 5. | Проведение инвентаризации мест хранения и неорганизованных скоплений бытовых и промышленных отходов на местах возможного затопления и обеспечить своевременную защиту их или вывоз за пределы затопляемых зон. |  до 20.03.2016 | Фархазов Р.М.Зарипов Р.Р. |  |
| 6. | Организовать уборку навоза, отходов, мусора с мест стока талых вод и берегов рек, обеспечить их вывозку на отведенные места, не допускать складирования минеральных удобрений под открытым небом. |  до25.03.2016 | Махиянов Р.М.Габбасов А.Ф.Фархазов Р.М.Зарипов Р.Р. |   |
| 7. | Проверка состояния опор линий электропередач и линий связи. Установить регулярный контроль за их состоянием. |  до20.03.2016 | Вахитов В.К. |  |
| 8. | Проверить состояние всех коммуникаций, газоснабжения, исключить размывы газопроводов и коммуникаций, осуществлять регулярный контроль. Очистить  все ШРП, ГРП и ячейки с задвижками от снега и льда. Отвести паводковые воды. Осуществлять регулярный контроль. |  до20.03.2016 | Инсапов И.А. |  |
| 9. | Определение местоположения, размеров и состояния паводкозащитных сооружений (дамб, запруд, обвалований, креплений откосов берегов, водоотводных каналов, ям (сифонов). | до 20.03.16 | Зарипов Р.Р. |  |
| 10. | Определение количества привлекаемых сил и средств, необходимых для предупреждения и ликвидации ЧС (люди, техники, плавательных средств и т.п.). |  до20.03.2016 | Фархазов Р.М. |  |
| 11. | Уточнить места временного отселения пострадавших жителей из подтопленных (разрушенных) домов, организовывать подготовку общественных зданий (школ, клубов и т. п.) к размещению эвакуируемых. | до20.03.2016 | Галишина Р.Ш.Кагировав Р.Ш.Кадырова Г.Ф. |  |
| 12. | Составление плана мероприятий по защите населения и территорий в зонах возможного затопления. |  до20.03.2016 | Галишина Р.Ш. |  |
| 13. | Уточнять и корректировать планы противопаводковых мероприятий с учетом складывающейся обстановки. | по мере необходимости | Галишина Р.Ш. |  |
| 14. | Провести учения (тренировки) по противопаводковой тематике и организовывать обучение населения правилам поведения и действиям во время наводнений. |  до 25.03.2016 | Паводковая комиссия |  |
| 15. | Организовать круглосуточное дежурство должностных лиц, контроль за паводковой обстановкой в зоне своей ответственности. | постоянно в течении паводка по графику | Паводковая комиссия |  |
| 16. | Своевременно направлять информацию в вышестоящие органы управления. Обеспечить представление своевременной и качественной оперативной информации об обстановке на период половодья по тел.2-98-33 (ЕДДС), 112. | 2 раза в сутки в критический период, 1 раз – до конца паводка | Паводковая комиссия, Галишина Р.Ш. |  |
| 17. | Своевременно представить акты проверок и обследований хозяйственных и других сооружений по готовности к паводку 2016г. |  до 20.03.2016 | Галишина Р.Ш. |  |
| 18. | Организовать круглосуточные дежурства спасательных сил и средств. | постоянно в течении паводка по графику | Паводковая комиссия |  |
| 19. | Обеспечение первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения всем необходимым (питьевой водой, теплые одеяла, сапоги и т.п.). | постоянно в течении паводка | Паводковая комиссия |  |
| 20. | Согласовывать с отделом МВД России по Миякинскому району порядок охраны имущества, оказавшегося в зоне затопления, обеспечение ООП, участие в спасательных мероприятиях. |  до 20.03.2016, постоянно в течении паводка | Галишина Р.Ш. |  |
| 21. | Провести заседания противопаводковой комиссии и эвакуационной комиссии. |  до 23.03.2016и по мере необходимости | Паводковая комиссия |  |
| 22 | Организовать дополнительный монтаж и ремонт светильников, лампочек для обеспечения освещения в темное время суток на улицах 9-Мая, Свободы и Т.Ахмадуллина. | до 25.03.2016 | Администрация сельского поселения |  |
| 23 | Провести сход жителей сельского поселения проживающих в зоне затопления | до25.03.2016 | Паводковая комиссия |  |
| 24 | До начала паводка отремонтировать и привести в пригодное для эксплуатацию состояние имеющиеся в наличии плавательные средства. |  до01.03.2016 | Хабибова И.Р. | Акт №1от 02.02.2016 г.  |
| 25 | Разместить объявление по вопросам паводка на сайте сельского поселения  | до30.03.2016 | Галишина Р.Ш. |  |
| 26 | Представление обобщенной информации по итогам половодья в районную паводковую комиссию. |  до 25.04.2016 | Галишина Р.Ш.Хабибова И.Р. |  |