| БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ МИӘКӘ РАЙОНЫ |  | СОВЕТ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ |
| --- | --- | --- |
| МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ |  | МЕНЕУЗТАМАКСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ |
| МӘНӘҮЕЗТАМАК АУЫЛ СОВЕТЫ |  | МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МИЯКИНСКИЙ РАЙОН |
| АУЫЛ БИЛӘМӘҺЕ СОВЕТЫ |  | РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН |

КАРАР											РЕШЕНИЕ

Об утверждении плана по благоустройству

территории сельского поселения Менеузтамакский сельсовет

муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан

Заслушав и обсудив информацию депутата Зарипова Р.Р., руководителей, учреждений о положении благоустройства и санитарном состоянии территории сельского поселения Менеузтамакский сельсовет муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан, Совет сельского поселения Менеузтамакский сельсовет муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан

РЕШИЛ:

1. Информацию депутата Зарипова Р.Р. о положении благоустройства и санитарном состоянии территории сельского поселения Менеузтамакский сельсовет муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан», принять к сведению.

2. Утвердить план мероприятий по благоустройству территории сельского поселения Менеузтамакский сельсовет муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан на 2017 год (прилагается приложение №1).

3. Администрации сельского поселения, постоянным комиссиям, депутатам Совета сельского поселения Менеузтамакский сельсовет систематически организовывать контроль за уборкой и обкоси придомовых территорий, территории населенных пунктов, организаций, учреждений, предприятий от мусора и сухой травы, при этом особое внимание обратить на очистку участков местности, прилегающих к жилым домам, трассы, пустырей.

4. Депутатам Совета сельского поселения Менеузтамакский сельсовет:

- довести данное решение до избирателей своего округа;

- проводить разъяснительную работу среди населения, руководителей организации, предприятий, учреждений своего округа о необходимости санитарной очистки и благоустройства территории улицы, прилегающей к дому;

- еженедельно, по понедельникам представлять информацию о состоянии придомовых территорий и о проводимой работе в округе в постоянную комиссию по развитию предпринимательства, земельным вопросам, благоустройству и экологии, социально-гуманитарным вопросам (председатель комиссии депутат Шагапова Р.З.).

5. Контроль за выполнением данного решения возложить на комиссию по развитию предпринимательства, земельным вопросам, благоустройству и экологии, социально-гуманитарным вопросам (председатель комиссии депутат Шагапова Р.З.).

Глава сельского поселения						                Р.Х. Смирнова

С. Менеузтамак

от  16 февраля 2017 г.

№ 107

Приложение №1

к решению Совета сельского поселения Менеузтамакский сельсовет муниципального района Миякинский район

Республики Башкортостан

«16» февраля 2017 год № 107

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МЕНЕУЗТАМАКСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МИЯКИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА 2017 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Дата | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Зимнее содержание территории границах сельского поселения в рамках благоустройства: |
| 1.1 | Очистка от снега внутрипоселковые дороги, подъезд к гидрантам, жизненно важным территориям. | январь, февраль, март, декабрь | Администрация сельского поселения (по договору за счет местного бюджета) |
| 1.2 | Очистка от снега придомовые территории до дорог, территории организаций, предприятий, учреждений. | январь, февраль, март, декабрь | Население Руководители организаций, предприятий, учреждений (за счет собственных сил и средств) |
| 1.3 | Очистка от снега, наледи крыш домов, объектов социально-культурного быта, организаций, предприятий, учреждений. | январь, февраль, март, декабрь | Население Руководители организаций, предприятий, учреждений (за счет собственных сил и средств) |
| 1.4 | Противопаводковые мероприятия: -чернение льда -ремонт техники -подготовка оборудования -очистка | март, апрель | Администрация сельского поселения Депутаты ССП, Руководители организаций, предприятий, учреждений. Актив (за счет собственных сил и средств) |
|  | 2. Санитарная очистка населенных пунктов сельского поселения - экологические субботники |
| 2.1 | Субботники по очистке от мусора территории населенных пунктов с вывозом бытового мусора на временную свалку ТБО с. Менеузтамак. | апрель, октябрь | Администрация СП Депутаты ССП, Руководители организаций, предприятий, учреждений Актив (за счет собственных сил и средств) |
| 2.2 | Субботники по очистке территории и ремонта ограждений кладбищ в с.Менеузтамак, д.д.Ихтисад, Ново-Михайловка, Чурай. | Последние выходные апреля, май, сентябрь | Актив Депутаты ССП Население (за счет собственных сил и средств ) |
| 2.3 | Посадка зеленых насаждений: деревьев, цветов и т.д. (по согласованию). | май, октябрь | Актив Депутаты ССП Население (за счет собственных сил и средств) |
| 2.4 | Очистка и благоустройство территории от засохших кустарниковых деревьев, вдоль ограды с северной стороны школы | апрель | Директор МОБУ СОШ с. Менеузтамак |
| 2.5 | Очистка и благоустройство территории от засохших кустарниковых деревьев, вдоль ограды с южной стороны ясли-сада | апрель | Заведующий МДОБУ ясли-сад с. Менеузтамак |
| 2.6 | Очистка и благоустройство территории от засохших кустарниковых деревьев, вдоль ограды | апрель | Заведующий Раевского отделения почтой связи с. Менеузтамак |
| 2.7 | Обкоси сорной растительности в местностях, прилегающих к жилым домам, трасс, внутрипоселковых дорог, пустыри в населенных пунктах, территории организаций, предприятий, учреждений. | июня август | Администрация сельского поселения (за счет местного бюджета) Руководители организаций, предприятий, учреждений Актив Депутаты ССП Население (за счет собственных сил и средств) |
| 2.8 | Обкоси сорной растительности во всех кладбищах сельского поселения. | июль | Актив Депутаты ССП Население (за счет собственных сил и средств ) |
|  | 3. Ремонт, покраска, модернизация |
| 3.1 | Провести частичный ремонт, покраску памятников погибшим в годы ВОВ, расположенных в с. Менеузтамак. | конец апреля | СДК Актив Население (за счет собственных сил и средств ) |
| 3.2. | Провести частичный ремонт пола в мечети, расположенной в с.Менеузтамак. | начало апреля | Актив Население (за счет собственных сил и средств ) |
| 3.3 | Провести ремонт кровли здания на территории кладбища с.Менеузтамак. | май | Актив Население (за счет собственных сил и средств ) |
| 3.4 | Изготовление и ремонт ворот, калиток кладбищ в д.Ново-Михайловка и Чурай. | май | Актив Население (за счет собственных сил и средств) |
| 3.5 | Отремонтировать и покрасить изгороди жителей, ограждения организаций, предприятий, учреждений (школы, детского сада, сельского дома культуры, мечети, здания администрации). | Май, август | Депутаты ССП Руководители организаций. предприятий, учреждений Население (за счет собственных сил и средств ) |
| 3.6 | Обустроить забор вокруг водонапорной башни с.Менеузтамак, частично отремонтировать его, с заменой штакетника и жердей. | май | Рабочий по обслуживанию водокачки (за счет сил и средств ООО «Айсушишма») |
|  | Провести ремонт и покраску ограждений возле зеленых насаждений (питомник) в д.Ново-Михайловка, спортивной площадки (хоккейная коробка) с.Менеузтамак. | май | Актив Депутаты ССП Население Школа (за счет собственных сил и средств ) |
| 3.7 | Обустроить свалку: сделать ограждение и обваловку, сгрудить мусор. | апрель-июнь | Администрация сельского поселения Депутаты ССП Актив (за счет спонсоров) |
| 3.8 | Грейдирование всех внутрипоселковых дорог сельского поселения. | апрель | Администрация сельского поселения (по договору за счет средств местного бюджета) |
| 3.9 | Провести ямочный ремонт внутрипоселковых дорог на центральной территории и ул.Первомайская с.Менеузтамак. | до октября | Администрация сельского поселения (по договору за счет средств местного бюджета) |
| 4.0 | Огородить сеткой кладбища и расширить его территории в населенных пунктах: д. Ихтисад, с Менеузтамак. | июнь-сентябрь | Администрация сельского поселения Актив Население (за счет средств местного бюджета) |
| 4.1 | Модернизация уличного освещения в населенных пунктах: д. Ихтисад, с. Менеузтамак. | в течении года | Администрация сельского поселения (по договору за счет местного бюджета) |
| 4.2 | Благоустройство 2-х родниковых источников по одному в д. Чурай и с. Менеузтамак. | В летний период | Администрация сельского поселения Депутаты ССП Актив Население (за счет средств местного бюджета и собственных сил ) |
| 4.3 | Провести ремонт и покраску стелы на границе с Енебей-Урасевским сельским поселением. | июнь | Администрация сельского поселения Актив (за счет собственных сил и средств) |