| БАШKОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАHЫ МИӘКӘ РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ МӘНӘҮЕЗТАМАК АУЫЛ СОВЕТЫ АУЫЛ БИЛӘМӘҺЕ СОВЕТЫ |  | РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН СОВЕТ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МЕНЕУЗТАМАКСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МИЯКИНСКИЙ РАЙОН |
| --- | --- | --- |

KАРАР                                                                     РЕШЕНИЕ

О подготовке объектов сельского поселения Менеузтамакский сельсовет муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан к пропуску весеннего паводка на 2017 год

В целях своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, хозяйственных сооружений, инженерных коммуникаций, мостов и других сооружений к весеннему паводку 2017 года, а также срочного обеспечения вывозки материальных ценностей с мест возможного затопления Совет сельского поселения Менеузтамакский сельсовет муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан РЕШИЛ:

- Создать штаб для четкой организации работ по пропуску весеннего паводка в следующем составе:

1. Смирнова - глава сельского поселения – председатель комиссии;

2. Фархазов Р.М.- инженер ООО «Менеуз» - зам. председ. комиссии;

3. Махиянов Р.М. – руководитель КФХ – зам. председателя комиссии.

Члены комиссии:

3. Галишина Р.Ш. –управляющий делами сельского поселения;

4. Хабибова И.Р. – специалист 2 категории сельского поселения;

5. Набиуллин Р.С. – водитель сельского поселения;

6. Ахметзянова Л.З. – технический работник сельского поселения;

7. Зарипов Р.Р. – староста села Менеузтамак.

по согласованию:

1. Кагирова Р.Ш. – директор МОБУ СОШ с. Менеузтамак;

2. Асфандиярова Г.А. – заведующий МДОБУ детский сад с. Менеузтамак

3. Кадырова Г.А. – директор СДК;

4. Егорова С.Р. – фельдшер Менеузтамакского ФАП;

5. Вахитов В.К. – электромонтер Киргиз-Миякинского ЛТЦ;

6. Галлямов И.И. – слесарь по ремонту газового оборудования;

7. Канзафаров И.Р. – участковый уполномоченный полиции;

8. Габбасов И.Ф. – глава КФХ Габбасова И.Ф.:

9. Саубанов А.Т. – зав. молочно-товарной фермой КФХ Махиянова Р.М.;

10. Габдуллин З.Ф. – депутат районного Совета;

11. Гиззатуллин Р.Х. – депутат от ИО №7 на затапливаемой зоне;

12. Каримова Г.К. – председатель «Женсовета»;

13. Файзуллина Л. М. – председатель «Совета ветеранов».

2. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности обеспечить защиту находящихся в их ведении объектов от повреждения паводковыми водами.

3. Рекомендовать руководителю КФХ Махиянова Р.М. на территории молочно-товарной фермы по ул. Свободы,27 села Менеузтамак организовать круглосуточное дежурство с началом весеннего паводка, с согласованием из числа работников МТФ.

4. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности содержать технику в технически исправном состоянии на период проведения паводка:

5. Станционному электромонтеру – Вахитову В.К. обеспечить бесперебойную связь.

6. План мероприятий по подготовке и пропуску весеннего паводка 2017 года принять к сведению (приложение №1).

7. Контроль за исполнением данного решения возложить на комиссию по социально-гуманитарным вопросам и по охране правопорядка (председатель комиссии депутат Гиззатуллин И.К.).

Глава сельского поселения						Р.Х. Смирнова

с. Менеузтамак

от 16.февраля 2017

№ 104

Приложение №1

к решению Совета

сельского поселения

Менеузтамакский сельсовет

муниципального района

Миякинский район

Республики Башкортостан

от 16 февраля 2017 года № 104

ПЛАН

мероприятий по подготовке к пропуску весеннего паводка на 2017 год по сельскому поселению Менеузтамакский сельсовет муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистить кюветы от снега в местах расположенных труб по улицам сельского поселения | до 01.04.2017 г. | Администрация сельского поселения Менеузтамакский сельсовет |
| 2 | Очистить от снега газовые колодцы, территории ШП, ТРП, ПТБ | до 20.03.2017 г. | Мастер газового участка Галлямов И.И. |
| 3 | Обеспечить сохранность линии электропередачи | постоянно | по согласованию МРЭС |
| 4 | Установить дежурство за уровнем воды в реке «Менеуз» (составить график дежурства по согласованию) | на период паводка | Администрация СП Менеузтамакский сельсовет |
| 5 | Подготовить инструменты контроля уровня воды на мосту через реку «Менеуз» и обеспечить освещение, связью | до 20.03.2017 г. | Администрация СП Менеузтамакский СС, электромонтер Вахитов В.К. |
| 6 | Создать аварийно-спасательные бригады, назначить ответственных лиц | до 25.03.2017 г. | Администрация сельского поселения Менеузтамакский СС |
| 7 | Провести инструктаж с работниками аварийных служб по безопасности борьбы с паводками | до 15.03.2017 г. | Администрация сельского поселения Менеузтамакский сельсовет |
| 8 | В случае возникновения ЧС по схеме оповещения предусматривается звуковой сигнал: сирена на период паводка | на период паводка | Администрация сельского поселения Менеузтамакский сельсовет |
| 9 | Провести чернение льда на реке «Менеуз» | до 15.03.2017 г. | Администрация сельского поселения Менеузтамакский сельсовет |